INFORME DE COMISIÓN DE INFRA ESTUCTURA Y HACIENDA PARA RESOLUCIÓN

1.- Resolver Aumento de Obra en proyecto “Terminal de Buses de Lago Ranco”

En primera instancia y a raíz de una moción, se vota incorporar la RESOLUCIÓN del punto, ya que inicialmente estaba solo con “Presentación y Análisis”, dicha moción, se aprueba en forma unánime a favor por parte de la comisión mixta.

Para entrar al fondo, expone el Director de la DAMOP, don Adolfo Quiróz quien contextualiza y argumenta la solicitud. Se encuentra en Sala e Alcalde de Lago Ranco, Don Miguel Meza.

Como datos generales de la obra, entre otros, se puede mencionar que el monto adjudicado es de $2.005.349.418 ( Dos mil cinco millones, 349 mil 418 pesos), el término del contrato está datado para el 20/11/2021y actualmente presenta un avance físico del 56%.

De los detalles de los encuentros arqueológicos y de los procesos asociados, da cuenta la presentación adjunta.

Con respecto al Nuevo Rescate Arqueológico, que genera la solicitud de aumento, se indica que se harán 6 calicatas de 1x1 metro. Excavando en capas de 10 centímetros, tamizando el producto para detectar hallazgos, también se considera la mano de obra especializada en éstos temas.

Con respecto al proyecto sanitario, se incluye un cierre perimetral en el recinto del estanque.

El monto solicitado es de $43.101.878, incluidos impuestos, gastos generales y utilidades

Puesta en votación la solicitud, se aprueba con 8 votos a favor y 1 abstención, para proponer a éste pleno señor presidente.

INFORME DE COMISIÓN.

Expuso el Jefe de división de Infraestructura del Gobierno Regional, don Bernardo Flores, respecto a los avances de la Mesa de la Ruta 5, tanto de la reunión de la constitución en Valdivia, como en la reunión de trabajo tenida con la Directora de concesiones del MOP en la comuna de Pallaco.

La presentación da detalles del avance y de la estrategia futura, con respecto a dudas de los integrantes de la comisión se acuerda oficiar para obtener respuestas formales del MOP.

Es cuanto puedo informar Señor Presidente.